Zławieś Wielka, dnia 26.06.2017r.

**………………………………………………………….**

**…………………………………………………………**

**…………………………………………………………**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Zławieś Wielka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Realizacja zadania poniżej kwoty określonej w art. 4 ust 8 PZP.
2. Realizacja zadania **na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka**
3. **Nazwa i adres zamawiającego:** Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (56) 678-09-13, fax.(56) 678-09-13, NIP. 879 246 99 51
4. **Miejsce wykonania inwestycji:**

Tereny gminy Zławieś Wielka – województwo kujawsko-pomorskie

1. **Przedmiot zamówienia:**

Opis przedmiotu zamówienia

CPV 45262660-5 usuwanie azbestu

CPV 90650000-8 usługi usuwania azbestu

CPV 90512000-9 usługi transportu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest   
z terenu Gminy Zławieś Wielka, tj.:

**a. dokonywanie ich demontażu, odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania z dachów w szczególności: budynków mieszkalnych; budynków gospodarczych; budynków mieszkalno – gospodarczych, budynków użyteczności publicznej w ilości około 89,562Mg. (4.071,00m2) – 19 nieruchomosci.**

**b. odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdjętych z dachów i składowanych na terenie nieruchomości, w ilości około 88,044 Mg. (4.002,00m2) – 20 nieruchomości**

Podane w pkt 1a i 1b wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu – podana ilość jest szacunkowa, na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do Programu pn. *„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zławieś Wielka”.*

Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, usuniętych   
i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest, odebrane z poszczególnych nieruchomości mają być odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do miejsca ich unieszkodliwienia, tj. na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Zarówno demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja powinna być zgodna   
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.   
   z 2011 r. Nr 227, poz. 1367);
6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);
7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973);
9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31).

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z należytą jakością   
i starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp, ppoż. oraz prawno – budowlanych.

Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości.

Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu nieruchomości wraz z terenem jej przyległym.

Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów   
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Składowisko należy wskazać w załączniku Nr 1 do SIWZ (oferta).

Po realizacji usługi Wykonawca przedstawi protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z rubryką określającą ilość faktycznie unieszkodliwionego azbestu (sporządzone w 4 egzemplarzach – dwa dla gminy, jeden dla właściciela posesji i jeden dla wykonawcy) z wykonania przedmiotu zamówienia, osobno dla każdej posesji. Rozliczenie będzie zawierać następujące dane: Karta przekazania odpadów z podpisami właściciela posesji, z której były usuwane i Wykonawcy, który świadczy usługę usuwania azbestu (w przypadku przekazywania odpadów do unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot), informacje o ilości wyrobów zawierających azbest z podziałem na Mg i m2, których wykorzystywanie zostało zakończone, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy   
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę ww. dokumentów, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w oparciu o:

* Iloczyn stanowiący stawkę jednostkową demontażu 1 Mgpokrycia dachowego   
  z ilością wyrobów azbestowych faktycznie zdemontowanych;
* Iloczyn stawki jednostkowej załadunku i transportu z wagową ilością odpadów.

Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy wykaz osób z adresami nieruchomości, na których Wykonawca będzie realizował usługę.

***W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram, określający terminy realizacji usług na poszczególnych nieruchomościach.*** Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z harmonogramem   
i w porozumieniu z właścicielami nieruchomości i Zamawiającym.

Wykonawca realizując usługę zgodnie z harmonogramem, musi wziąć pod uwagę aktualne warunki pogodowe. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zdjęcie pokrycia, w szczególności zagrażających zalaniem budynku, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować harmonogram, w porozumieniu   
z zamawiającym i właścicielami nieruchomości, których zmiana terminu realizacji usługi będzie dotyczyć (forma pisemna uzgodnień).

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (łącznie 4 fotografie na każdej posesji – na dachu, przed pakowaniem, po pakowaniu   
i w trakcie załadunku).

Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzgodni z każdym z właścicieli posesji termin demontażu, odbioru wyrobów zawierających azbest. Termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.

Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. Ponadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym   
z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków dofinansowania programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia   
w stosunku do Zamawiającego.

Wszelkie uwagi do zamówienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty,   
a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta.

Odbiór prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się załączyć listę z podpisami właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których została zrealizowana inwestycja.

Przewiduje się odbiory częściowe, które mogą odbywać się na podstawie zgłoszeń Wykonawcy nie częściej niż raz w miesiącu oraz odbiór końcowy po zakończeniu wykonywania umowy

Dzień podpisania protokołu odbioru stanowi datę wykonania przedmiotu umowy lub jej części.

Na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura VAT będąca podstawą do wypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający odmówi odbioru częściowego lub końcowego z winy Wykonawcy, jeżeli przedmiot odbioru nie jest gotowy do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji usługi.

1. **Termin wykonania zamówienia**

Termin rozpoczęcia świadczenia usług- od dnia podpisania umowy.

Zakończenie świadczenia usług – maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy

1. **Informacja o podwykonawcach**
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b,   
   w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je   
   w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
5. **Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.** Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
6. **Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

**9.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności**

9.1.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) o odpadach lub inny obowiązujący na rok 2017 dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

9.1.2. Umowę na odbiór odpadów zawierających azbest bądź inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca na czas trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania będzie posiadał stosowną umowę   
z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów lub posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

9.1.3. Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9.1.4. Inne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

**9.2.** **W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

9.2.1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat minimum 2 usług przed upływem terminuskładania ofert**,**a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie**,** odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto na jedną usługę.

9.2.2 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W wykazie tym należy podać wartości, podmioty, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane. Podać wartości, przedmiot, daty wykonania *( Zał. Nr.3).*Do wykazu należy dołączyćdowody, potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

**9.3.** **W celu potwierdzenia opisanego warunku znajdowania się wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:**

10.3.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

**10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy**

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór zawarto w treści formularza oferty;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**;

**5)** listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

10.5.1.Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym w oryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

10.5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust.1 i 2 Pzp.

10.5.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

1. **Termin związania ofertą**
2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
5. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami**
6. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

* pisemnej,
* faksem (nr 56 6780913)
* drogą elektroniczną (adresy: ug@zlawies.pl),

***przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.***

1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
2. Zamawiający informuje, iż może dokonać unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
3. **Opis sposobu przygotowania ofert**
4. Opakowanie i adresowanie oferty.

**Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:**

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Urząd Gminy Zławieś Wielka**

**OFERTA NA na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

07.07.2017r. **godz. 10.40**

1. Podpisy.

**Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:**

1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców **w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,**
2. **w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców** przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo**.**
3. Forma dokumentów i oświadczeń.
4. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika**,** przy czym woryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
5. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
6. Informacje pozostałe:
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
9. Oferta musi być sporządzona:
10. w języku polskim,
11. w formie pisemnej,
12. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć **Zamawiającemu,** Gmina Zławieś Wielka **ul. Handlowa 7,** **pokój nr 23,** w terminie do dnia 07.07.2017 roku, **godz. 10.00**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, sekretariat **dnia 07.07.2017 roku, godz. 10.40**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

1. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
2. **UWAGA –** za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. **Opis sposobu obliczenia ceny.**

14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w **PLN*.***

14.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

14.3. **Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w formularzu oferty**.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru:

CENA- 90 %

TERMIN REALIZACJI - 10 %

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższa ceną. Przyznanie ilości punktów poszczególnym wykonawcom będzie odbywać się wg następujących zasad: Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. CENA - 80 %

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty w formularzu oferty.

Liczba punktów, jaka można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

oferta z najniższą ceną

liczba punktów oferty badanej = ………………………... x 100 pkt x 80%

cena oferty badanej

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który maiłby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TERMIN REALIZACJI- proszę podać liczbę dni nie mniejszą niż 60 i nie dłuższą niż 90 dni (termin ten zostanie wprowadzony do umowy i liczony będzie od dnia podpisania umowy)

Ocenie zostanie poddana liczba dni podanych w formularzu oferty.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem

oferta z najkrótszym terminem w dniach

liczba punktów oferty badanej = …………………………………………… x 100 pkt x 20 %

termin oferty badanej w dniach

* Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
* Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
* Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
* Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
   1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy   
      w wysokości 10 % kwoty brutto.
   3. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z zasadami określonymi w art. 148-150 ustawy Pzp.
   4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. **Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawca wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej S.I.W.Z.**

Zławieś Wielka, dnia 26.06.2017r.

ZATWIERDZIŁ

WÓJT GMINY - Jan Surdyka

***Załącznik Nr 1***

**FORMULARZ OFERTY**

ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Zławieś Wielka**

**ul. Handlowa 7**

**87-134 Zławieś Wielka**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**:**

**Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka**

## WYKONAWCA:

.................................................................................................................................  
(nazwa, firma i adres)

...............................................................................................................................  
**CENA OFERTY:**

* + 1. cena demontażu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

89.562 Mg ×……………………1Mg.zł. brutto = ………….zł.

* + 1. cena transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

88.044 Mg ×…………………….1Mg.zł.brutto =…………….zł.

Cena ofertowa brutto razem…………………………………zł

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA …………………….. (ilość dni od podpisania umowy)**

Składając ofertę oświadczamy, co następuje:

* 1. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
  2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
  3. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy.

7. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............... kolejno ponumerowanych stron.

Zakres zamówienia, który zamierzamy zlecić podwykonawcy ……………………………………………

Załączniki do niniejszej oferty:

1. ......................................................................................................................……………
2. ......................................................................................................................……………
3. ......................................................................................................................……………
4. ......................................................................................................................……………
5. ......................................................................................................................……………
6. ......................................................................................................................……………

.......................................................

data i podpis

osoby upoważnionej

***Załącznik Nr 2***

Umowa Nr …/2017

Zawarta w dniu ….

pomiędzy:

**Gminą Zławieś Wielka**

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Pana Jana Surdykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zławieś Wielka,

a

………………………………

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………...

na realizację zadania pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”**, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. *„Demontaż, transport   
   i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”.*

§2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………..
2. Zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę w terminie do ……….. r.
3. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

§3

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na:
   1. **dokonywanie ich demontażu, odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania z dachów w szczególności: budynków mieszkalnych; budynków gospodarczych; budynków mieszkalno – gospodarczych, budynków użyteczności publicznej w ilości około 89,562Mg. (4.071,00m2) – 19 nieruchomosci.**
   2. **odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdjętych z dachów i składowanych na terenie nieruchomości, w ilości około 88,044 Mg. (4.002,00m2) – 20 nieruchomości**
2. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości.
3. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, usuniętych   
   i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
4. Potrzebne uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem prac polegających na koordynacji wykonania powyższych zadań, przekazywane będą pisemnie pod rygorem nieważności przez Wykonawcę.

§4

Wykonawca zamówienia przy demontażu zapewni m.in.:

1. umieszczenie tablicy ostrzegawczej o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem” oraz „Osobom nieupoważnionym wstęp zabroniony”,
2. skompletowanie wyposażenia technicznego umożliwiającego wykonanie usługi,
3. zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed pyleniem i narażeniem na azbest,   
   w tym zabezpieczenie przewidziane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. przygotowanie stanowiska gromadzenia odpadów zawierających azbest, zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych,
5. nawilżenie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich demontażem i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały czas,
6. zdemontowanie wyrobów zawierających azbest, tam gdzie jest to możliwe w całości,
7. wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest należy szczelnie opakować folią   
   o grubości nie mniej niż 0,2 mm i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. po wykonaniu usługi teren prac i jego otoczenie starannie oczyścić z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro.

§5

Wykonawca inwestycji przy transporcie zapewni m.in.:

1. środek transportu, który przed załadowaniem wyrobów zawierających azbest powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu,
2. przewóz wyrobów zawierających azbest musi się odbywać odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych,
3. załadunek i rozładunek wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika,
4. wyroby zawierające azbest, w trakcie przygotowywania ich do transportu, utrzymywać   
   w stanie wilgotnym,
5. opakowanie, przygotowane do transportu partie wyrobów zawierających azbest, będą ułożone i umocowane na pojeździe w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie, przewracanie i wypadnięcie z pojazdu,
6. po każdym wyładunku wyrobów zawierających azbest pojazd będzie wyczyszczony   
   z zachowaniem środków ostrożności przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu,
7. wyroby zawierające azbest należy odpowiednio oznakować, a ich transport przeprowadzać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

§6

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia adresów nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana inwestycja, polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
2. Zamawiający dokona odbioru wykonanych usług zgodnie z zasadami określonymi   
   w umowie.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac terminowo, z należytą jakością   
   i starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp, budowlanych oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, jak również zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, iż posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do wykonania umowy zgodnie z jej celem oraz obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na nieruchomościach objętych demontażem, transportem i utylizacją, a w szczególności ochronę mienia, przestrzeganie przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ppoż. oraz po zakończeniu usługi uporządkuje teren nieruchomości wraz z terenem przyległym.
3. Wykonawca zabezpieczy stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi usługi, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca wykonania usługi przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.
5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia wskazane w SIWZ podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru usunie na własny koszt i we własnym zakresie wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizowanych przez niego robót albo pokryć koszt ich usunięcia.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie……………………….brutto.

(……………..zł 1Mg z VAT - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

……………..zł Mg z VAT – transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest)

1. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie……………………………..
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Łączna wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ma charakter szacunkowy, natomiast ostateczna wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości wyrobów zawierających azbest zutylizowanych przez Wykonawcę lub przewiezionych na składowisko odpadów niebezpiecznych. Kwota ta nie przekroczy kwoty 30 000 euro.
4. Zapłacie podlega wynagrodzenia za faktycznie wykonane zamówienie.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty od daty otrzymania prze Zamawiającego prawidłowej faktury wraz z protokołami odbioru.
6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
7. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawców   
   w zakresie dotyczącym....................................................................., zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonych zasad:

1) po wykonaniu i odbiorze robót, Wykonawca wystawi fakturę za zakres prac realizowany własnymi siłami. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do umowy, określonymi   
w ust. §10.

2) wystawienie faktury za zakres realizowany przy udziale Podwykonawców winno być poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy,   
w którym potwierdza uregulowanie należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, określonymi w ust. §10.

3) oświadczenia muszą posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

§9

1. Odbiór prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Zamawiającego   
   i Wykonawcę oraz kart przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
2. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się załączyć wykaz obiektów w układzie przyjętego harmonogramu z rubryką określającą ilość unieszkodliwionego rzeczywiście azbestu z podpisami właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których została zrealizowana inwestycja.
3. Dzień podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń wraz z przekazaniem kart odpadów stanowi datę wykonania przedmiotu umowy.
4. Na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura VAT będąca podstawą do wypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot odbioru nie jest gotowy do odbioru   
   z powodu wadliwego wykonania lub braku wykonania całości lub części przedmiotu umowy zgłoszonego do odbioru.

§10

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru Zamawiającemu dokumentację rozliczeniową z poszczególnych posesji, na których została zrealizowana inwestycja, sporządzoną w 4 egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla właściciela posesji i jeden dla Wykonawcy). Rozliczenie będzie zawierać przede wszystkim:

1. Kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela/współwłaściciela nieruchomości,   
   z której usuwane były odpady, jak również Wykonawcy, który świadczy usługę transportu   
   i unieszkodliwienia/utylizacji (w przypadku przekazywania odpadów do utylizacji/unieszkodliwienia innemu podmiotowi, karta przekazania odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot).
2. Dokumentacja fotograficzna (na płycie CD lub DVD) z każdej nieruchomości, z której zostały usunięte wyroby zawierające azbest – łącznie 3 fotografie dla każdej posesji, tj. przed pakowaniem, po pakowaniu i w trakcie załadunku.
3. Szczegółowy wykaz usług, które zostały wykonane w ramach inwestycji, z podaniem ilości i wartości, uwzględniając przy tym ceny jednostkowe podane w ofercie (kosztorys powykonawczy i różnicowy).
4. Oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z przepisami §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów   
   i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

§11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. z powodu nie dotrzymania terminu zakończenia wykonania prac określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
3. z powodu opóźnienia w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,   
   w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§12

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy w okresie jej trwania.
2. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania/inwestycji przez Wykonawcę. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, której koszt pokryje Wykonawca.

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego, prawidłowego   
   i starannego wykonania przedmiotowej umowy w wysokości np. 10% kwoty brutto, tj. ……..(słownie: ………………………..) w formie ………….. w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zwrot 100 % wartości zabezpieczenia należytego, prawidłowego i starannego wykonania umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Jeśli Wykonawca nienależycie wykona czynności będące przedmiotem umowy i nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający uprawniony jest do wykonania prac naprawczych na koszt Zamawiającego i pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów   
   z wykorzystaniem zabezpieczenia przewidzianego umową.

§ 14

1**.** Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia będących przedmiotem umowy Podwykonawcom. O ile Wykonawca ma zamiar zlecenia robót Podwykonawcy i zawarł to w ofercie oraz posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zwraca się w takim przypadku do Zamawiającego pisemnie o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikację Podwykonawcy, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

**2.** Umowy, o których mowa w punkcie 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**3.** Za działania Podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

**4**. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy we własnym zakresie zgodnie z zawartą umową.

**5**. Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą i udokumentowania tego Zamawiającemu.

§15

* + - * 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1. Wykonawca mimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z ustalonymi warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia, o jakim mowa w § 13 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca samowolnie przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.
   * 1. Zamawiający może również, w sytuacji zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć   
        w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
     2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
     3. Wszelkie zmiany związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

§17

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

***Zamawiający Wykonawca***

***Załącznik Nr 3***

……………………………….

pieczątka firmowa

**POTWIERDZENIE**

**świadczenia usług w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot świadczonej usługi | Okres trwania umowy | Wartość  umowy | Zlecający  usługę |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

................................................................

data i podpis

***Załącznik Nr 4***

**KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW-WZÓR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW | | **Nr karty** | **Rok kalendarzowy** |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad | Transportujący odpad | | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad |
| Adres | Adres | | Adres |
| Nr REGON | Nr REGON | | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów | | | |
| Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad | | | |
| Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling ❑ TAK ❑ NIE | | | |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | | |
| Data/miesiąc | Masa przekazanych odpadów | | Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy, naczepy |
| Potwierdzam przekazanie odbioru  Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu  Data, pieczęć i podpis | | Potwierdzam przejęcie odpadu  Data, pieczęć i podpis |

***Załącznik Nr 5***

**PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI – CZĘŚCIOWY -WZÓR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres nieruchomości** |  |
| **Lokalizacja obiektu** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres prac** | **Jednostka** | **Ilość** |
| Demontaż wyrobów zawierających azbest | Mg |  |
| Pakowanie i odbiór wyrobów zawierających azbest | Mg |  |
| Łączna ilość wyrobów zawierających azbest | Mg |  |

Wykonawca oświadcza, iż wykonał prace terminowo, z należytą jakością i starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp oraz prawno – budowlanych, teren został oczyszczony z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz, iż odpad został przekazany na właściwe składowisko odpadów, co potwierdzone zostało w Karcie odpadów.

..……………………………….. ………………………………

Wykonawca Właściciel obiektu

…………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego

***Załącznik Nr 6***

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1. posiadamy uprawniania do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby działającej w imieniu wykonawcy)

***Załącznik Nr 7***

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczenie [[1]](#footnote-1)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: „**na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka** „ oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 grudnia 2013.) *nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

.........................., dn. ...............2017r. ....................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczą*

**Załącznik nr 8**

………………………………..

nazwa wykonawcy

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) na realizację zamówienia

**na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka”**

**CZĘŚĆ I.)\***

informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,z póz. zm.)

lub

**CZĘŚĆ II.)\***

informuję, o tym, że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.)

1. …………………………………………………………………………………………..............
2. …………………………………………………………………………………………..............
3. …………………………………………………………………………………………..........

............................., dnia ..................................

------------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

**\* niepotrzebne skreślić**

1. Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. [↑](#footnote-ref-1)